# 项目整体计划与里程碑

班级/小组：CLS01_Group01
组长：李宇希（wade）— Steam游戏大数据分析
成员：陈政铭（czm）— 电商实时分析
成员：陈家政（cjz）— Spark数据分析
日期：2026年07月10日

# 1 项目概述

本项目开发周期为学期内（约16周），采用迭代式开发模式，分6个阶段推进。每个阶段有明确的里程碑和交付物，确保项目按计划高质量完成。

# 2 项目阶段划分

| 阶段 | 名称 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 项目启动与选题 | 第1-2周 | 确定选题方向、下载数据集、搭建开发环境 | 选题报告、环境配置文档 |
| Phase 2 | 需求分析与设计 | 第3-4周 | 需求调研、功能设计、架构设计、数据库设计 | 需求分析报告、系统分析报告 |
| Phase 3 | 数据准备与清洗 | 第5-6周 | 数据集下载验证、数据清洗、数据字典编写 | 清洗后数据集、数据字典 |
| Phase 4 | 核心开发 | 第7-11周 | 4个离线分析编码、实时流开发、Web前端开发 | 全部源代码、可运行jar包 |
| Phase 5 | 测试与优化 | 第12-14周 | 单元测试、集成测试、性能优化、Bug修复 | 测试报告、测试用例清单 |
| Phase 6 | 文档与答辩 | 第15-16周 | 完善项目文档、制作PPT、准备答辩 | 全套提交文档、答辩PPT |

# 3 里程碑节点

| 里程碑 | 时间节点 | 标志性事件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第2周末 | 选题确定 + 数据集就绪 | 数据集≥200MB且≥15000行，选题通过审核 |
| M2 | 第4周末 | 设计文档完成 | 需求分析、系统分析报告完成并通过评审 |
| M3 | 第6周末 | 数据清洗完成 | 数据成功写入MySQL，数据字典完成 |
| M4 | 第11周末 | 核心功能开发完成 | 4个离线分析 + 1个实时分析 + Web仪表盘全部可运行 |
| M5 | 第14周末 | 测试通过 | 所有Bug修复，单元测试覆盖率≥80% |
| M6 | 第16周末 | 项目提交 | 代码 + 文档 + PPT全部提交 |

# 4 本成员（李宇希）详细计划

李宇希负责Steam游戏大数据分析模块，具体开发计划如下：

| 周次 | 任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 选题与数据准备 | 确定Steam游戏分析选题，下载games.csv(373MB)，初步探索数据 |
| 第3-4周 | 需求与设计 | 编写需求分析、系统分析文档，设计数据库表结构 |
| 第5-6周 | 数据清洗 | 实现CSV读取、列名规范化、owners_numeric解析、release_year提取 |
| 第7周 | Analysis1开发 | 市场趋势分析：按年份聚合 + 同比增长率计算 + 增长阶段分类 |
| 第8周 | Analysis2开发 | 定价评价分析：价格区间分桶 + 好评率计算 + 高性价比游戏筛选 |
| 第9周 | Analysis3开发 | 标签关联挖掘：Genres/Tags爆炸展开 + FP-Growth频繁模式挖掘 |
| 第10周 | Analysis4开发 | 厂商生态分析：开发商排名 + HHI市场集中度 + 平台支持 + 厂商分类 |
| 第11周 | 实时流+Web | Kafka Producer → Streaming → MySQL实时写入 + Web仪表盘展示 |
| 第12-14周 | 测试与修复 | 单元测试、集群模式验证、性能调优、Bug修复 |
| 第15-16周 | 文档与答辩 | 完善全套文档、制作PPT、准备答辩 |

# 5 风险管理

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| VM环境问题 | 中 | 高 | 本地备选环境，关键代码本地开发调试 |
| 数据量过大导致OOM | 中 | 中 | 不缓存DataFrame、增加executor内存 |
| Kafka配置复杂 | 中 | 低 | 实时流与离线解耦，离线分析独立可运行 |
| 进度延误 | 低 | 高 | 每周检查进度，及时调整任务分配 |