项目整体计划与里程碑

覆盖可行性、数据集、需求、代码、测试和系统分析阶段

| 项目属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电商 Spark 数据分析可视化系统 |
| 项目目录 | D:\NIIT_Project\Data-analysis-spark\chzm |
| 负责人 | chzm（本人模块负责人；提交前可替换为真实姓名） |
| 技术栈 | Python 数据生成 + HDFS + Spark on YARN + Kafka + MySQL + Flask + ECharts |
| 文档日期 | 2026-06-27 |

文档状态：提交版。本报告依据 chzm 目录内源码、数据、说明文档、任务 PDF 和结果截图整理。

# 1. 计划范围

本计划覆盖 chzm 目录内电商 Spark 数据分析项目，包括数据生成、Spark 离线分析、Spark 实时分析、MySQL 结果表、Flask Web 接口、ECharts 可视化和提交文档整理。

# 2. 里程碑计划

| 里程碑 | 计划日期 | 主要产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析报告 | 2026-06-01 | 技术、经济、进度和风险可行性结论 | 确认 Spark、Kafka、MySQL、Web 技术路线可落地。 |
| 数据集确定 | 2026-06-03 | 5 个数据文件和字段说明 | 数据量超过 15,000 条，字段可支撑 4 个离线分析和 1 个实时分析。 |
| 需求分析报告 | 2026-06-05 | 功能需求、非功能需求、接口需求 | 覆盖离线报表、实时刷新和动态 Web 展示。 |
| 代码完成 | 2026-06-20 | Spark、Kafka producer、Flask、ECharts 代码 | 胖包存在，Web 能对接 5 张 MySQL 结果表。 |
| 单元测试用例和测试报告 | 2026-06-24 | 测试用例清单、测试结论、问题闭环 | 覆盖数据生成、Spark 任务、MySQL 写入、API 和前端展示。 |
| 系统分析报告 | 2026-06-27 | 系统架构、数据流、模块设计、部署分析 | 形成可提交版本并与代码实现一致。 |

# 3. 阶段工作分解

| 阶段 | 关键任务 | 交付物 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 确认任务 PDF、项目边界、技术栈、集群约束 | 可行性分析报告 | 无 |
| 数据阶段 | 生成 users/products/orders/order_items/order_events，并编写字段说明 | 数据文件、数据字典 | 可行性结论 |
| 需求阶段 | 定义 4 个离线报表、1 个实时分析、5 个 Web 接口 | 需求分析报告 | 数据字段确定 |
| 开发阶段 | 实现 OfflineJob、StreamingJob、producer、Flask API、ECharts 页面 | 源码、胖包、Web 项目 | 需求冻结 |
| 测试阶段 | 验证数据、Spark dry-run/MySQL 写入、API 查询、实时刷新 | 测试报告、测试用例清单 | 代码完成 |
| 收尾阶段 | 整理系统分析、提交清单、截图证据和答辩口径 | 系统分析报告、提交文档 | 测试通过 |

# 4. 质量控制点

每个离线报表必须是不同分析类型：时间序列、多维 TopN、RFM 分层、关联规则。

实时模块必须能通过 Kafka + Structured Streaming 持续更新 rt_category_window_sales。

Web 不允许写死数据，所有图表必须来自 Flask API 查询 MySQL。

数据字典必须同时覆盖原始数据文件、MySQL 结果表和 Web 接口字段。

测试报告必须能解释测试环境、输入、步骤、预期结果、实际结果和证据。

# 5. 提交前检查清单

| 检查项 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 代码库 | chzm 目录内包含 Spark 项目、Web 项目、脚本、数据和文档。 |
| 数据规模 | orders.csv 60,000 行，order_items.csv 119,904 行，满足 15,000+ 数据要求。 |
| 集群执行 | spark-submit 使用 --master yarn，不能只在 IDE 里运行。 |
| 离线结果 | 4 张 ADS 表有数据，并能截图展示 count 和样例。 |
| 实时结果 | rt_category_window_sales 的 update_time 能随 producer 持续变化。 |
| 动态页面 | 浏览器请求 Flask API，ECharts 渲染真实 MySQL 查询结果。 |